Compte-Rendu de Réunion

Sujet de la réunion: Planification des étapes nécessaires à la spécification globale du / projet et à la constitution de son cahier des charges
Date: 30/09/2020	Heure: 13h30	Lieu: Chez Florian
Réunion organisée par	Florian Legendre
Type de réunion	Brainstorming en vue d’une synthèse
Secrétaire	Florian Legendre
Participants	Louis Leenhardt, Yann Bailly, Thomas Luneteau, Vincent Commun, Florian Legendre
Absents	/
Excusés	/
Ordre du jour: Recherche d’une démarche pour la spécification globale du projet
Temps imparti: 2h	Présentateur: Florian Legendre
Discussion:	Quels sont les items demandés par le cahier des charges
et comment peut-on donner une portée “service à client” à l’idée initiale du projet?

Conclusions	2nd réu (questionnaires + mails) : 08/10/2020 à 14h30,
3e réu (une spécification globale initiale): 13/10/2020 à 11h, fin des visites établissement:
05/11/2020, fin spéc. globales et fonc.: 14/11/2020, remise c. des charges: 20/11/2020
Points d’action		Responsable	Délai à respecter
Constitution d’un questionnaire élèves		Yann Berthelot	1 semaine
Constitution d’un questionnaire enseignants		Vincent Commin	1 semaine
Constitution d’un mail type pour prise de rendez-vous avec des établissements scolaires + Modèle de format pour le futur cahier des charges + Création d’un dépôt Github		Louis Leenart	1 semaine
Benchmarking du projet		Thomas Luneteau	1 semaine
Prise de rendez-vous pour questions autour du cahier des charges + rédaction d’un modèle de compte-rendu de réunions		Florian Legendre	1 semaine
Date proch.: 08/10/2020	Heure : 14h30	Lieu : Chez Florian
Points à aborder:	Mise en commun sur les questionnaires constitués, le mail
type, le benchmarking et si possible sur le rendez-vous autour du cahier des charges...