Compte-Rendu de Réunion

Sujet de la réunion: Répartition travail rédaction du rapport d’avancement et point sur / l’état d’avancement actuel du projet
Date: 07/01/2021	Heure: 16h	Lieu: Télétravail
Réunion organisée par	Vincent Commin et Florian Legendre
Type de réunion	Réunion de projet
Secrétaire	Vincent Commin
Participants	Yann B., Louis L., Thomas L., Vincent C., Florian L.
Absents	/
Excusés	/
Ordre du jour: Répartition du travail pour la rédaction livrable n°2 (rapport d’avancement)
Temps imparti: 20mn	Présentateur: Florian Legendre
Conclusions	Thomas L. : Résumé du projet & état d’avancement / Florian L. : Mode d’organisation & planning prévisionnel / Vincent C. : Coûts prévus vs coûts réalisés / Louis L. : Problèmes et solutions & conclusion / Yann B. : Communication / Délai : 16/01/2021
Ordre du jour: Répartition du travail pour le développement
Temps imparti: 40mn	Présentateur: Florian L.
Conclusions	Les tâches sont réparties en fonction de l’envie et du champ de compétences des participants au projet
Points d’action		Responsable	Délai à respecter
Algorithmique : Génération des équations		Vincent Commin	16/01/2021
Algorithmique : Résolution des équations		Louis Leenart	16/01/2021
Interface utilisateur : écrans 3, 4, 5, 8 et 11		Florian Legendre & Thomas Luneteau	16/01/2021
Interface utilisateur : écrans 6, 7 et 9 + community manager		Yann Berthelot	16/01/2021
Date proch.: 16/01/2021	Heure : 14h	Lieu : Télétravail
Points à aborder:	Présentation des solutions retenues et développées pour l’application