Compte-Rendu de Réunion

Sujet de la réunion: Spécifications Fonctionnelles Initiales
Date: 16/01/2021	Heure: 14h	Lieu: Serveur Discord (distanciel)
Réunion organisée par	Florian Legendre
Type de réunion	Réunion de projet
Secrétaire	Florian Legendre
Participants	Yann B., Louis L., Thomas L., Vincent C., Florian L.
Absents	/
Excusés	/
Ordre du jour: Spécification Fonctionnelle Initiale des Algorithmiciens
Temps imparti: 40mn	Présentateur: Louis L. / Vincent C.
Conclusions	Une solution efficace et modulable a été trouvée pour la génération des expressions et leur évaluation (quand elles ne comportent pas d’inconnues). Une solution pour résoudre algorithmiquement des équations du premier degré a également été trouvée. Mais nous aimerions trouver un algorithme permettant de résoudre des polynômes de n’importe quel degré...
Ordre du jour: Spécification Fonctionnelle Initiale des Programmeurs UI
Temps imparti: 20mn	Présentateur: Florian L.
Conclusions	L’UI étant un champ encore inconnu le démarrage est lent et nous ne disposons pas de suffisamment de concepts pour élaborer une spécification. Toutefois nous avons accumulé des documents efficaces qui commencent à nous donner une compréhension globale de la programmation UI.
Points d’action		Responsable	Délai à respecter
Poursuite des recherches sur un ou des algorithmes de résolution		Louis L. / Vincent C.	31/01/2021
Implémentation du clavier mathématique dans l’UI		Florian L.	28/02/2021
Implémentation du visuel Gymaths		Thomas L.	28/02/2021
Implémentation de la branche “community” Gymaths		Yann B.	28/02/2021
Date proch.: 30/01/2021	Heure : 14h	Lieu : Télétravail
Points à aborder:	Spécification Finale des algorithmes du Modèle de Gymaths + Fin de l’autoformation programmation Android (avec mise en commun)