Compte-Rendu de Réunion

Sujet de la réunion: Fin des spécifications fonctionnelles
Date: 31/01/2021	Heure: 20h	Lieu: Télétravail
Réunion organisée par	Florian Legendre
Type de réunion	Réunion de projet
Secrétaire	Louis Leenart
Participants	Yann B., Louis L., Thomas L., Vincent C., Florian L.
Absents	/
Excusés	/
Ordre du jour: Spécifications fonctionnelles algorithmique
Temps imparti: 30min	Présentateur: Louis. L,
Conclusions	La solution vers laquelle nous approchons respecte le cachiers des charges. Elle permet de générer des équations à complexité variable, et de les évaluer. Il est aussi possible d'ajouter une (ou plusieurs) variable. Une solution pour la résolution d'équation est étudiée mais elle n'est pas encore mise en place.
Ordre du jour: Spécification fonctionnelles UI
Temps imparti: 30min	Présentateur: Florian L.
Conclusions	La prise en main du logiciel Android Studio et du langage Kotlin est bien avancée, tant bien que certaines fonctionnalité de Gymaths sont déjà abordées. Les fonctionnalités plus complexes (clavier mathématique par exemple) nécessitent plus de connaissances pour le moment.
Points d’action		Responsable	Délai à respecter
Fin de restructuration du code et des activités		Groupe UI	07/02/21
Ajout des visuels et featuresa		Groupe UI	14/02/21
Ajout du clavier mathématique et finalisation		Groupe UI	21/02/21
Début du solveur d'équations et vérification d'exceptions pour le générateur (div par zéro)		Groupe Algo	07/02/21
Implémentation des instructions		Groupe Algo	14/02/21
Préparation à l'intégration		Groupe Algo	14/02/21
Date proch.: 12/02/21	Heure : à déterminer	Lieu : Télétravail
Points à aborder:	Mise au point sur l'avancement des spécifications fonctionnelles UI et Algorithmiques. Mise au point concernant l'intégration des différents modules.