Compte-Rendu de Réunion

Sujet de la réunion: Première intégration
Date:28/02/2021	Heure: 18h	Lieu: Télétravail
Réunion organisée par	Florian Legendre
Type de réunion	Réunion de projet
Secrétaire	Florian Legendre
Participants	Yann B., Louis L., Thomas L., Vincent C., Florian L.
Absents	/
Excusés	/
Ordre du jour: Intégration du générateur de problème et de solution avec l’UI
Temps imparti: 2h	Présentateur: Louis L. et Florian L.
Conclusions	Le générateur automatique de problème fonctionne dans l’ensemble correctement (bug notable: 0*x + b = c). Le problème s’affiche correctement dans l’application. Les solutions sont justes et s’affichent correctement. Il manque à présent l’intégration du parser d’input utilisateur pour comparaison avec la solution générée.
Points d’action		Responsable	Délai à respecter
Implémentation d’un parseur d’input		Louis L. et Vincent C.	04/03/21
Implémentation d’une barre de progression		Thomas L. et Florian L.	04/03/21
Implémentation d’un dark mode + redimensionnements corrects		Yann Berthelot	04/03/21
Date proch.: 04/03/2021	Heure : 10h	Lieu : Télétravail
Points à aborder:	Intégration du parseur d’input pour comparaison avec la solution générée et incrémentation du score + affichages