Compte-Rendu de Réunion

Sujet de la réunion: Seconde intégration (reportée) *
Date:04/03/2021	Heure: 10h	Lieu: Télétravail
Réunion organisée par	Florian Legendre
Type de réunion	Réunion de projet
Secrétaire	Florian Legendre
Participants	Yann B., Louis L., Thomas L., Vincent C., Florian L.
Absents	/
Excusés	/
Ordre du jour: Intégration parseur d’input + incrémentation score utilisateur + affichages
Temps imparti: 2h	Présentateur: Louis L. et Florian L.
Conclusions	* Le parseur d’input n’étant pas encore prêt nous avons réalisé deux groupes : les algorithmiciens ont réalisé un parseur d’input simple tandis que les programmeurs UI ont réalisé la fonctionnalité de soutien de l’application + la fonctionnalité de bug report
Points d’action		Responsable	Délai à respecter
Parseur d’input prêt pour la seconde intégration		Louis L. / Vincent C.	13/03/21
Implémentation d’un bouton “À propos” + ajout icône Gymaths		Florian L.	13/03/21
Implémentation d’un bouton “Manuel d’utilisation”		Thomas L.	13/03/21
Implémentation des publicités + dons?		Yann B.	13/03/21
Date proch.: 13/03/2021	Heure : 18h	Lieu : Télétravail
Points à aborder:	Seconde et dernier moment d’implémentation de la démo pour l’application Gymaths. La boucle d’exercices doit être prêt et les différents éléments graphiques fondamentaux terminés.