Compte-Rendu de Réunion

Sujet de la réunion: Mise en commun et correction collective des divers points d’actions décidés à la réunion précédente
Date: 30/09/2020	Heure: 13h30	Lieu: Chez Florian
Réunion organisée par	Florian Legendre
Type de réunion	Brainstorming
Secrétaire	Florian Legendre
Participants	Louis Leenart, Yann Berthelot, Thomas Luneteau, Vincent Commin, Florian Legendre
Absents	/
Excusés	/
Ordre du jour:
Temps imparti: 2h	Présentateur: Florian Legendre
Discussion:	1) Correction collective des tâches assumées par Louis L.
(mail type établissements + squelette cahier des charges + dépôt github) => tout est ok
2) Correction collective du questionnaire élèves constitué par Yann B. => ajout champ
libre par rapport aux ressources utilisées par les élèves. Tout est ok sinon.
3) Correction collective du questionnaire enseignants par Vincent C. => tout est ok
4) Mise en commun du benchmarking (cf. Annexe Etat de l’Art) => la plupart des
Applications mathématiques sont soit en anglais, soit payantes, soit pour des niveaux
scolaires assez bas (école primaire…), soit l’interface utilisateur n’est pas très avenante
ni ergonomique. Notre application devra donc se démarquer par rapport à ces points.
Conclusions	Forts de ces travaux et de ces conclusions nous avons
décidé de démarrer la phase de prospection cliente auprès des établissements et de
renommer le projet (et la future application) Gymaths afin d’éviter toute confusion avec
des applications, anglaises, déjà existantes
Points d’action		Responsable	Délai à respecter
Constituer une liste de mails des établissements		Florian Legendre	Lundi 12/10
Résumé Excel de l’état de l’art		Thomas Luneteau	Dimanche 25/10
Diagramme de Gantt		Vincent Commun	Dimanche 25/10
Diagramme de Gantt		Louis Leenart	Dimanche 25/10
Réservation salle pour prochaine réunion		Vincent Commin	Mardi 13/10
Une première spécification globale		Tous	Mardi 13/10
Date proch.: 13/10/2020	Heure : 11h	Lieu : Salle réservée
Points à aborder:	La première spécification globale, éventuellement le
diagramme de Gantt et l’annexe pour l’état de l’art