Compte-Rendu de Réunion

Sujet de la réunion: Relecture du cahier des charges
Date: 09/11/2020	Heure: 14h	Lieu: Télétravail
Réunion organisée par	Vincent Commin et Florian Legendre
Type de réunion	Brainstorming
Secrétaire	Florian Legendre
Participants	Yann B., Louis L., Thomas L., Vincent C., Florian L.
Absents	/
Excusés	/
Ordre du jour: Dernière relecture de la première version du cahier des charges pour l’envoyer au tuteur du projet.
Temps imparti: 40mn	Présentateur: Florian Legendre
Points d’action		Responsable	Délai à respecter
Noter le temps passer sur le projet		Florian Legendre	11/11/2020 au soir
Noter le temps passer sur le projet		Yann Berthelot	11/11/2020 au soir
Noter le temps passer sur le projet		Vincent Commin	11/11/2020 au soir
Noter le temps passer sur le projet		Louis Leenart	11/11/2020 au soir
Noter le temps passer sur le projet		Thomas Luneteau	11/11/2020 au soir
Réalisation d’un tableau de pointage (pour les horaires de travail)		Louis Leenart	19/11/2020
Ordre du jour: Présentation de Android Studio
Temps imparti: 20mn	Présentateur: Florian L. et Louis L.
Discussion:	Présentation de Android Studio
Points d’action		Responsable	Délai à respecter
Tutoriel utilisation Android Studio		Louis Leenart	11/11/2020 au soir
Date proch.: 19/11/2020	Heure : 10h30	Lieu : Télétravail
Points à aborder:
- Dernière relecture du cahier des charges / - Spécifications fonctionnelles