Compte-Rendu de Réunion

Sujet de la réunion: Fin des spécifications fonctionnelles
Date:13/02/2021	Heure: 20h	Lieu: Télétravail
Réunion organisée par	Florian Legendre
Type de réunion	Réunion de projet
Secrétaire	Louis Leenart
Participants	Yann B., Louis L., Thomas L., Vincent C., Florian L.
Absents	/
Excusés	/
Ordre du jour: Spécifications fonctionnelles algorithmiques
Temps imparti: 30min	Présentateur: Louis L. et Vincent C.
Conclusions	La solution que nous avons mis en place permet de répondre aux différents problèmes posés et est en mesure de générer et résoudres des équations de compléxité variable. Il manque plus que l'implémentations de nouveaux opérateurs et de nouveaux schémas de simplifications, ainsi qu'un parseur de String à Exp
Points d’action		Responsable	Délai à respecter
Création du parseur		Louis L. et Vincent C.	28/02/21
Ordre du jour: Spécifications fonctionnelles UI
Temps imparti: 30min	Présentateur: Florian L.
Conclusions	La prise en plain d'Android Studio et de Kotlin a apporté plus de contraintes que prévu, et une limitation du nombre de fonctionnalités à apporter pour fournir une application fonctionnelle est nécessaire. De plus, la création du clavier mathématique est terminé.
Date proch.: 28/02/2021	Heure : 18h	Lieu : Télétravail
Points à aborder:	Point sur l'avancement des spécifications fonctionnelles UI et algorithmiques, et étude de l'approche du problème de l'intégration.